# THIẾT KẾ QUY TRÌNH ĐƯA YÊU CẦU MỚI VÀO SPRINT

## Phần 1 - Thiết kế:

| Bước | Việc cần làm | Người chịu trách nhiệm | Điều kiện để sang bước sau |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ghi nhận story mới, viết theo mẫu User Story (Là…, tôi muốn…, để…) | Product Owner | Story nói rõ ai dùng, muốn gì, để làm gì |
| 2 | Viết 3–7 Acceptance Criteria theo Given–When–Then, bao gồm luồng chính và trường hợp biên. | Product Owner & Developers | AC rõ ràng, đo lường được, các bên thống nhất. |
| 3 | Đối chiếu DoD chung của đội; xác định yêu cầu kiểm thử, review code và tài liệu cần hoàn thành. | Developers và Scrum Master hỗ trợ | Story có thể đáp ứng DoD chung, không bỏ qua tiêu chuẩn chất lượng. |
| 4 | Gắn nhãn MoSCoW theo mục tiêu của bản phát hành, giá trị kinh doanh, rủi ro và phương án thay thế. | PO quyết định sau khi tham khảo các bên liên quan | Có nhãn phù hợp, gắn với bản phát hành cụ thể; Must không vượt quá mức hợp lý. |
| 5 | Refinement, ước lượng Story và lựa chọn vào Sprint theo năng lực đội. | Developers ước lượng; PO ưu tiên; Scrum Master hỗ trợ quy trình | Story đủ rõ, có AC, đã ước lượng và phù hợp mục tiêu, năng lực Sprint. |

## Phần 2 - Thử quy trình với 2 tình huống:

| Tình huống | Xử lý ở bước số mấy | Xử lý thế nào |
| --- | --- | --- |
| Giữa Sprint, Marketing đòi đưa ngay story "Tặng mã giới thiệu bạn bè" vào Sprint đang chạy, nhưng story này chưa có AC. | 2 và 5 | PO phối hợp Developers và QA làm rõ yêu cầu, viết 3–7 AC theo Given–When–Then. Không tự ý thêm Story chưa đủ điều kiện vào Sprint; PO và Developers cần trao đổi về tác động đến Sprint Goal, sau đó thống nhất cách xử lý phù hợp. |
| Marketing, Chăm sóc khách hàng và Vận hành đều nói yêu cầu của mình là Must. | 4 | PO yêu cầu từng bộ phận nêu giá trị kinh doanh, rủi ro nếu thiếu và phương án thay thế. PO quyết định nhãn dựa trên mục tiêu bản phát hành, không dựa vào mức độ gây áp lực; các hạng mục không đủ điều kiện Must được xếp Should, Could hoặc Won't. |